PROPUESTA DE AUDIT

JM Consulting · AI Opportunity Audit

Roadmap ROI-first para implementación de IA aplicada

Cliente: {{Cliente}}

Fecha: {{Fecha}}

Preparado por: Javier Castro Marra — Founder, JM Consulting

javiercm1221.jm@gmail.com

# 1. Resumen ejecutivo

Esta propuesta describe el AI Opportunity Audit que JM Consulting realizará para {{Cliente}}. El objetivo es producir un roadmap ROI-first de iniciativas de IA aplicada, priorizadas por impacto y viabilidad, con un modelo financiero que cuantifique el beneficio esperado.

El audit se entrega en 10 días hábiles e incluye: business map, task map, opportunity matrix, ROI calculator y deck ejecutivo. Todo entregable es accionable: al cierre del audit, {{Cliente}} tiene todo lo necesario para decidir qué implementar primero y cuánto va a costar.

Precio del audit: USD 10.000 — 50% al kickoff, 50% a la entrega. Si al cierre del audit {{Cliente}} decide arrancar un Quick Wins Sprint con JM Consulting, el 100% del audit se acredita contra el primer milestone del sprint.

# 2. Por qué JM Consulting

JM Consulting es una firma boutique focalizada en IA aplicada para verticales específicos: property management, accounting firms, legal boutiques, logistics, healthcare, manufacturing y B2B SaaS. No somos generalistas. Elegimos 1-2 oportunidades de alto impacto por cliente y las llevamos a producción.

### Principios operativos

- ROI-first: toda recomendación se ancla a un número concreto.

- MVP en 4 semanas: cero plataforma sobre-ingeniada.

- Humano en el loop al inicio: loop cerrado solo con accuracy validada.

- Observabilidad obligatoria: dashboard y alertas desde día 1.

- Costo bajo control: alerta automática si supera 120% del presupuesto.

# 3. Scope del audit

El audit cubre la identificación y validación de oportunidades de IA en la operación de {{Cliente}}, siguiendo una metodología de 6 pasos probada.

## 3.1. Metodología · 6 pasos en 10 días

| # | Paso | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Outcomes | 3-5 métricas objetivo firmadas con sponsor |
| 2 | Business Map | Mapa end-to-end del negocio en 4 zonas |
| 3 | Task Map | Catálogo de tareas con volumen, costo y tiempo |
| 4 | Feasibility | Filtro técnico por oportunidad (4 preguntas) |
| 5 | Opportunity Matrix | Priorización Impact × Feasibility × Velocity |
| 6 | ROI Calculator | Modelo financiero con sensibilidad |

## 3.2. Timeline

| Día | Actividades |
| --- | --- |
| 1 | Kickoff + accesos + outcomes workshop con sponsor |
| 2-3 | Entrevistas con 4-6 operadores (yesterday morning technique) |
| 4-5 | Business map + task map + validación con cliente |
| 6-7 | Feasibility analysis + opportunity matrix |
| 8-9 | ROI calculator + deck ejecutivo draft |
| 10 | Presentación final + Q&A + handoff |

## 3.3. Entregables

- Deck ejecutivo (PPTX, 20-25 slides) con roadmap priorizado.

- ROI Calculator (XLSX) con 8 sheets: supuestos, task map, opportunities, dashboard, sensitivity, benchmarks, change log.

- Business Map visual + Task Map detallado.

- Opportunity Matrix con scoring ponderado.

- Propuesta de Quick Wins Sprint (scope, timeline, precio) para la oportunidad #1.

# 4. Qué vamos a necesitar de {{Cliente}}

Para cumplir con el timeline de 10 días, necesitamos colaboración del equipo de {{Cliente}} en los siguientes puntos:

- Sponsor ejecutivo disponible para kickoff (day 1) y presentación final (day 10). Cada uno 60-90 min.

- 4-6 operadores de distintas áreas para entrevistas de 45 min cada una.

- Acceso de lectura a 2-4 sistemas clave (CRM, ERP, PMS, DMS según aplique).

- NDA/DPA firmados antes del kickoff si hay data sensible.

- Champions internos que faciliten coordinación con operadores.

- 1-3 meses de data de muestra anonimizada (si aplica para validación técnica).

# 5. Equipo asignado

| Javier Castro Marra | Founder & Account Lead. Owner del cliente, decisiones de arquitectura, escalation. |
| --- | --- |
| CTO Agent | Validación técnica y feasibility por oportunidad. |
| Head of AI Audit | Metodología, entrevistas, business/task map, ROI. |
| Client Success | Logística, cadencia, documentación del pod. |

# 6. Inversión

## 6.1. Precio del audit

USD 10.000 — fijo. Incluye todo lo descrito en la sección 3.

## 6.2. Condiciones de pago

- 50% al kickoff (día 1).

- 50% a la entrega final (día 10).

- Pago via wire transfer, Stripe o Wise — según preferencia de {{Cliente}}.

## 6.3. Crédito contra implementación

Si al cierre del audit {{Cliente}} firma con JM Consulting un Quick Wins Sprint o Strategic AI Implementation, el 100% del costo del audit se acredita contra el primer milestone del sprint. En efecto, el audit resulta gratuito si elegís arrancar con nosotros.

# 7. Próximos pasos

- {{Cliente}} firma este SOW (sección 10).

- JM Consulting emite la primera factura (50% del audit).

- Agendamos kickoff (60-90 min) dentro de los próximos 5 días hábiles.

- Arranca el audit; timeline de 10 días hábiles hasta entregable final.

# 8. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Disponibilidad baja de operadores en los días de entrevistas | Agenda de 2 semanas con slots fijos. Asistencia del sponsor. |
| Calidad de data insuficiente para estimaciones | Usamos benchmarks del sector para estimar; flagged explícitamente. |
| Alcance se expande durante el audit | Cambios > 20% del scope original disparan Change Order y extensión opcional. |
| Decisiones pendientes bloquean priorización | Identificamos 3 escenarios y recomendamos el ganador. |

# 9. Lo que NO incluye este audit

Explicitamos qué queda fuera para evitar malos entendidos:

- Implementación técnica de ninguna oportunidad (eso es el Quick Wins Sprint o un Strategic AI Implementation, cotizado por separado).

- Contratación de personal para el equipo de {{Cliente}}.

- Evaluación ni selección de herramientas SaaS para áreas que no sean IA.

- Revisión legal/compliance detallada (requiere engagement de abogado externo).

- Training de empleados en IA general (hay programas separados).

# 10. Aceptación y firma

Al firmar abajo, {{Cliente}} acepta el scope, precio y condiciones descriptas en este documento. Este SOW reemplaza cualquier propuesta previa.

| Por {{Cliente}} _____________________________ Nombre: Cargo: Fecha: | Por JM Consulting _____________________________ Javier Castro Marra Founder Fecha: |
| --- | --- |

Gracias por considerar a JM Consulting. Estamos listos para arrancar.